**Протокол № 2**

**заседания Управляющего Совета**

**МБДОУ «ЦРР - детский сад «Золотой ключик» г. Строитель»**

**от 03.11.2022 года**

**Присутствуют:** 13 человек

**Отсутствуют:** нет

**Приглашенные:**

Липовченко А.П. – заместитель главы Яковлевского ГО по социальному развитию

Сомов П.В. – Директор МАУ «АРХИТЕКТУРНО-НАУЧНОЕ БЮРО»

Золотарева Т.А. – начальник управления образования администрации Яковлевского ГО;

Климов А.Н. – начальник МБУ «Центр Сопровождения Развития Образования Яковлевского городского округа».

**Повестка дня:**

1. Обсуждение проекта благоустройства территории детского сада в период второго этапа капитального ремонта в 2022-2023 гг. (Липовченко А.П., Сомов П.В.).

2. Обсуждение проекта технического задания по капитальному ремонту плавательного бассейна детского сада (Воробьева Т.А., Калашник Е.Ю.).

**По первому вопросу слушали:** Липовченко А.П., который сказал, что в декабре 2022 года начнется второй этап капитального ремонта детского сада. В первую очередь это будет спил сухих деревьев и кронирование оставшихся тополей. Уже получены результаты экспертизы ЛПЭД, которую выполнил Филиал ФБУ «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Воронежской области».

В результате визуальной лесопатологической оценки древесной растительности было установлено следующее:

- Отмечена физическая деградация деревьев тополей пирамидального и бальзамического, а также ивы древовидной обусловленное агрессивной городской средой, заражением стволовыми гнилями, чему поспособствовало «омолаживающая обрезка». По своему состоянию посадки тополя пирамидального не старше **50 лет**, и в соответствии с нормативно-правовой документацией, не относятся к старовозрастным, в следствии чего невозможного проведения полной реконструкции, а лишь вырубке деревьев, признанных с неудовлетворительным (аварийные) качественным состоянием («Справочник озеленения населённых мест», изд-во Стройиздат, 1987).

- Отмечено образование опасных наклонов стволов деревьев, имеющих развивающиеся стволовые гнили. Наличие этих двух дефектов определяют деревья, как аварийные, требующие применения оперативных мер – вырубке.

- Учитывая все выявленные дефекты деревьев, перечисленные выше, а также расположение деревьев на местности (территория детского сада), аварийными признаны **32** дерева (**43%)** (приложение 1).

Таким образом, учитывая вышеизложенное, а именно:

- деградацию посадок тополей;

- опасность падения деревьев или усыхающих ветвей;

- потерю декоративности и не обеспечения уровня комфортности, рекомендуем провести вырубку **32-**х и кронирование 25-ти деревьев (Заключение прилагается).

Далее выступил Сомов П.В., который с помощью интерактивной панели показал проекты благоустройства игровых площадок и территории.

В результате обсуждения членами УС были предложены следующие предложения:

1. Повернуть теневой навес на прогулочной площадке группы «Теремок».

2. Рассмотреть возможность размещения на спортивной площадке беговой дорожки, прыжковой ямы, резиновое покрытие полностью на площадке. Нанести разметку. Огородить по контуру.

3. На всех прогулочных площадках установить столы и скамейки.

4. Разделить прогулочную площадку и огород ограждением.

5. Обеспечить подход к теневому навесу ребенка на коляске.

6 Предусмотреть площадку для детей раннего возраста. Сделать ее визуализацию.

7. Комбинировать покрытие на прогулочной площадке (резинка, газон).

8. Оборудовать плескательный бассейн.

9. Установить кованный забор.

10. Довести вопрос с деревьями (обрезка или уборка) до логического конца.

11. Сделать гидророзетки для полива на территории всех игровых площадок.

**Результаты голосования:**

За – 13 человек;

Против - нет;

Воздержавшиеся – нет.

**Решение:** 1. Учесть все предложения членов УС при проектировании благоустройства территории детского сада.

По второму вопросу выступила заведующий Воробьева Т.А., которая обсудила с членами УС Техническое задание по капитальному ремонту плавательного бассейна детского сада. Был обсужден каждый пункт ТЗ (ТЗ прилагается).

**Результаты голосования:**

За – 13 человек;

Против - нет;

Воздержавшиеся – нет.

**Решение:** 1. Принять Техническое задание по капитальному ремонту плавательного бассейна детского сада без изменений.

Председатель Управляющего совета Калашник Е.Ю.

Секретарь Управляющего совета Никулина О.Н.